Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по высадке зеленых насаждений и озеленению придомовой территории, выполнению искусственного ручья

«Жилой комплекс по ул. Клубная в Ленинском районе в г. Ижевска. 1 этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Квартал», ИНН 1832100680

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. 553-22-РП1 ООО ПСК «ЛИК» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Подрядчику.

Код объекта: РП1

Код затрат: G20

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ: устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - В стоимость работ входит:

    - Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, огрунтовка и покраска: полос заземления, система уравнивания потенциалов и гильз), стоимость утеплителя, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Подрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Заказчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

    - Автокраны (гусеничные краны) и другие грузоподъемные механизмы; использование бетононасоса и другой вспомогательной техники; временное освещение мест производства работ; доработка грунта; затраты на прогревочное оборудование (кабель, трансформаторы);

    - Вывоз с объекта дорабатываемого грунта вручную;

    - Посевной материал, плодородный грунт, мембраны, крепления и другие вспомогательные работы и материалы, необходимые для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенные отдельно в Приложении 1, затраты на устройство необходимых ограждений рабочих мест;

    - Доработка грунта вручную, удаление мусора, строительного боя и прочие мероприятия для подготовки площадки производства работ;

    - Уход в течение 12 месяцев за кустарниками и деревьями после посадки, а также за многолетниками и газоном в течение сезона.

  - Подрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Подрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При изменении «Рабочей документации», составляется 2-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком и Подрядчиком.

1.6 Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов:

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера:

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по поставке зеленых насаждений и озеленению придомовой территории, согласно «Рабочей документации», ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данному техническому заданию.

  - Количество и тип посадочного материала принять согласно «Рабочей документации» и ведомости объемов работ;

  - Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81, ГОСТ 26869-86);

  - Посадочный материал должен иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями;

  - Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах запрещается;

  - Категорически запрещается завозить, высаживать посадочный материал слабо развитый, с дефектными кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с искривлениями ствола, с признаками заселения и поражения опасными вредителями и болезнями, наличием ран, язв, опухолей, некрозов на коре, с повреждениями кроны и штамба механического и патологического происхождения;

  - Посадочный материал должен иметь заключение о карантинном фитосанитарном состоянии Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного материала в питомниках необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней. При приобретении партий посадочного материала из других областей, республик и зарубежных стран следует учитывать соответствие видов и сортов древесных растений климатическим условиям Удмуртской Республики;

  - Все поставляемые Подрядчиком посадочные материалы должны иметь паспорт качества;

  - Подрядчик разрабатывает и направляет Заказчику на согласование программу ухода за высаженными растениями;

  - Перед началом работ выполнить разбивку мест посадки на местности согласно проектной документации и согласовать фактическую разбивку с Заказчиком;

  - Работы выполнить с учетом норм приближения посадки деревьев и кустарников до объектов благоустройства и инженерных коммуникаций (СП 42.13330.2011). Перед началом производства посадочных работ на придомовой территории уточнить расположение инженерных сетей;

  - Посадочные ямы готовятся заранее, но не позднее, чем за 1–2 дня до начала посадки. Перед посадкой дно ямы рыхлят, проверяют правильность размеров ямы. Перед посадкой в яму добавляют растительный грунт, разравнивают и уплотняют его. После установки растения в яму пространство между комом и стенкой ямы тщательно засыпают растительным грунтом без образования пустот. Высота установки дерева в яму должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки растительного грунта;

  - Предусмотреть крепление деревьев и высоких кустарников растяжками. Для защиты стволов использовать тростниковые маты;

  - После посадки древесно-кустарниковых насаждений необходимо осуществить их полив из расчета 10 литров на одно дерево. После впитывания воды в местах промоин и просадок добавляют растительный грунт, присыпают новым грунтом. Растительный субстрат под посадки должен содержать все необходимые растениям питательные вещества, не слеживаться, не уплотняться в течении длительного срока. Для стимулирования роста корневой системы высаженных деревьев и улучшения их приживаемости в после посадочный период допускается внесение стимуляторов роста и корнеобразования;

  - Высаженные растения передаются по списку под охрану, в противном случае при хищении, уничтожении, повреждении вновь высаженных зеленых насаждений, Подрядчик обеспечивает их восстановление к моменту подписания актов выполненных объемов работ;

  - По истечении года производится проверка приживаемости деревьев и кустарников и составляется Акт проверки приживаемости зеленых насаждений. По результатам комиссионной проверки приживаемости зеленых насаждений Подрядчик производит компенсационное озеленение;

  - Перечень предоставляемой исполнительной документации:

- Паспорта и сертификаты на посадочные материалы; - Программа ухода за высаженными растениями; - Акты освидетельствования скрытых работ; - АОСР на устройство песчаной подготовки; - АОСР на бетонирование монолитных конструкций; - Приказ о закреплении инженерно-технических работников; - Ведомость высаженных растений; - Исполнительные геодезические съемки фактического расположения растений; - Заключения о карантинном фитосанитарном состоянии растений; - Протоколы испытания образцов бетона на прочность при сжатии; - Протоколы испытания монолитных конструкций на прочность; - Ведение общего журнала работ; - Ведение журнала бетонных работ;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

  - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

  - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»

  - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

  - ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород»;

  - ГОСТ 26869-86 «Саженцы декоративных кустарников»;

  - И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации»;

  - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

  - РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

  - ГОСТ 26633-2015 «БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ»

4. Специальные обязательные условия производственного характера

  - Ориентировочная схема распределения этапов выполнения благоустройства для объектов «Жилой комплекс по ул. Клубная в Ленинском районе г. Ижевска. 1 этап строительства», «Жилой комплекс по ул. Клубная в Ленинском районе г. Ижевска. 2 этап строительства», «Жилой комплекс по ул. Клубная в Ленинском районе г. Ижевска. 3 этап строительства».

Схема разделения по этапам строительства обозначена синей линией.

  - Принять основание у Генподрядчика под устройство бетонного лотка искусственного ручья.

  - Гальку речную фракция 80-100 и валуны для искусственного ручья согласовать с Заказчиком.