УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

- главный инженер ООО «УДС нефть»

____________________А.М.Перминов

«     »__________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Установленное требование |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет | Выполнение работ по демонтажу/монтажу тяжелого механизированного моста ТММ-3 через р.Колва и р.Вишерка. |
|  | Срок выполнения работ | Дата начала выполнения работ уточняется по заявке Заказчика. Срок выполнения работ – 10 календарных дней. |
|  | Требования к опыту работы | - |
|  | Место проведения работ | Пермский край, Чердынский городской округ, 25 км северо-восточнее от д.Марушева, координаты мост р.Колва 60.916938, 56.993173. мост р. Вишерка 61.135802, 56.656974 |
|  | Планируемый объем работ | - Приложение №1 |
|  | Общие данные и конструктивно-технические параметры | - Приложением №2 |
|  | Требования к организации работ | - Обеспечение сохранности тяжелого механизированного моста ТММ-3 на время выполнения работ по демонтажу/монтажу на месте установки моста; - Все работы должны быть выполнены с соблюдением всех необходимых требований по технике безопасности на рабочем месте, правилами пожарной безопасности и в соответствии с производственными и технологическими инструкциями. |
|  | Требования к проведению работ | Работы, выполняемые Подрядчиком при монтаже моста: - Ревизия, ремонт, замена стопорных пальцев пролетов; - Восстановление рабочих свойств регулировки по высоте аутригера, а также запорного устройства, смазка; - Ревизия, ремонт шарнирного соединения аутригера; - Ревизия, ремонт лап аутригеров; - Ревизия, ремонт, смазка ограничителя по ширине аутригера; - Установка моста через реку Работы, выполняемые Подрядчиком при демонтаже монтаже моста: - Распил льда вокруг аутригеров; - Демонтаж моста; - Складирование на возвышенное место, не доступное при подъеме воды. |
|  | Требования к материалам и процессу выполнения работ | Расходные материалы, грузоподъемная техника и техника для перевозки моста ТММ-3 при демонтаже и транспортировке за счет Подрядчика. |
|  | Требования к заключению договора | В редакции ООО «УДС нефть» |
|  | Требования к сдаче и приемке работ | - сдача-приемка выполненных работ проводится ответственными представителями сторон. - акт приемки составляется по фактически выполненным работам. - к оплате предъявляются работы, указанные в акте приемке выполненных работ |
|  | Требования к Подрядчику | - наличие грузоподъемной техники (собственной или арендованной); - наличие оборудования для выполнения работ, необходимых для демонтажа, ремонта аутригеров, пролетов моста (собственное или наличие договоров). |
|  | Документация, предъявляемая Заказчику | - Акт приемки выполненных работ. |
|  | Сроки оплаты работы | Не ранее 30, но не позднее 60 банковских дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ |
|  | Гарантийные обязательства | Подрядчик несет ответственность за поддержание моста в технически исправном состоянии при проведении демонтажных/монтажных работ. |
| 14. | Приложения к техническому заданию | - Приложение №1 - Приложение №2 - Проект договора на ремонт моста ТММ-3 - Фото моста |

Главный механик                                                                                       Э.В.Кулешов