Приложение №2 к Договору подряда №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по нанесению разметки в паркинге

Объект: ««Многоэтажный жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами Молодежная, 40 лет Победы, пр. Калашникова, пр. Рупасова, вдоль ул. Молодежной в г. Ижевске. 3 очередь строительства, дом №3»

Заказчик (Застройщик): ООО «УДС-Сити», ИНН 1841076190

Техзаказчик: ООО ПСК «Уралдомстрой», ИНН 1840037939.

Проектная документация: Дизайн-проект (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Подрядчику.

Код объекта: ЕЛ3

Код затрат: А30

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - В стоимость работ входит:

    - Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, огрунтовка и покраска: полос заземления, система уравнивания потенциалов и гильз), стоимость утеплителя, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Подрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Заказчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

    - Автокраны (гусеничные краны) и другие грузоподъемные механизмы; использование бетононасоса и другой вспомогательной техники; временное освещение мест производства работ; доработка грунта; затраты на прогревочное оборудование (кабель, трансформаторы);

  - Подрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Подрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком и Подрядчиком.

1.6 Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

1.7 Договор подряда будет заключен с Заказчиком-застройщиком ООО «УДС-Сити», применяющем УСНО. В связи с этим, принимаются к рассмотрению заявки от компаний, применяющих УСНО.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по нанесению разметки в паркинге согласно дизайн-проекта, ведомости объемов работ и материалов, данного технического задания.

  - До начала производства работ выполнить предварительную разбивку

  - Перечень исполнительной документации:

- Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

- Реестр исполнительной документации

- Ведение общего журнала работ;

- Исполнительная схема нанесенной разметки

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СП 48.13330-2016 «Организация строительства»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- И иная нормативная документация, указанная предусмотренная для данного вида работ